Администрация муниципального образования

«Успенский сельсовет»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2020  г.                                                         				№ 13-р

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья на территории

МО «Успенский сельсовет» в 2020 году.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжением №123-р от 03.03.2020 администрации муниципального образования «Ахтубинский район» «О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории Ахтубинского района в 2020 году», в целях организации противопаводковых мероприятий в 2020 году:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Успенский сельсовет» в 2020 году согласно приложению (приложение).

- На предприятиях, организациях и хозяйствах, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности создать на местах необходимый запас материалов для проведения противопаводковых мероприятий.

- Обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Успенский сельсовет».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

МО «Успенский сельсовет»				                  	 О.В. Мершиёва.

Утверждено

Распоряжением администрации

МО «успенский сельсовет»

от 04.03.2020 №13-р

План

мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском
весеннего половодья на территории МО «Успенский сельсовет» в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС, а также защите населения и территории МО «Успенский сельсовет» в паводкоопасный период 2017 года | до 11.03.2020 | Глава администрации |
| 2. | Проверка готовности системы оповещения | 11 марта 2020 | Глава администрации |
| 3. | Доведение информации о паводкоопасном периоде до населения, сельхозтоваропроизводителей, попадающих в зону подтопления, с целью недопущения утраты товароматериальных ценностей и вывода из паводкоопасных зон сельскохозяйственных животных. | До 25.03.2020 | Глава администрации |
| 4. | Проведение разъяснительной работы среди населения, руководителей объектов экономики, расположенных на территории МО «Успенский сельсовет» о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего паводка и в период его прохождения. | март | Глава администрации |
| 5. | Организация защиты материальных ценностей, скота, кормов на объектах сельского хозяйства населения от возможного подтопления | При подготовке и в период паводка | Глава администрации |
| 6. | Провести мониторинг инженерной техники на объектах и в организациях, расположенных на территории, с последующим определением лиц, имеющих автотранспортную и инженерную технику для привлечения к экстренным аварийным и возможно аварийно-восстановительным работам. | До 20.03.2020 | Глава администрации |
| 7. | Определить наиболее уязвимые места прорыва паводковыми водами водооградительных валов с дальнейшей передачей информации в службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | До 15.03.2020 | Глава администрации |
| 8. | Провести предпаводковое обследование водооградительного вала в соответствии с планом Министерства промышленности, транспорта и природоохранных ресурсов Астраханской области и службы природопользования, и охраны окружающей среды АО | До 03.03.2020 | Глава администрации |
| 9. | Создать мобильные группы из сил и средств поселения на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | март | Глава администрации |
| 10. | Организовать в предпаводковый период и в течении всего половодья непрерывное наблюдение за целостностью валов | Предпаводковый и паводковый период | Глава администрации |
| 11. | Своевременно оповещать и информировать население поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения, о водохозяйственной обстановке. | Ежедневно с началом пропуска весеннего половодья | Глава администрации |

Верно: