АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Успенский сельсовет»

Распоряжение

18.05.2021 г.                                                                                         № 21-р

Об утверждении дорожной карты по благоустройству Администрации муниципального образования МО «Успенский сельсовет».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить дорожную карту по уборке, санитарной очистке и благоустройству на территории муниципального образования «Успенский сельсовет» на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Успенский сельсовет» 			О.В. Мершиёва

Утверждено

Распоряжением №21-р от 18.05.2021

Глава МО « Успенский сельсовет»

_____________О.В. Мершиёва.

Дорожная карта

по уборке, санитарной очистке и благоустройству на территории муниципального образования «Успенский сельсовет» на 2021год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные лица | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвердить Перечень территорий, распределенных между учреждениями, расположенными на территории муниципальных образований «Успенский сельсовет», для санитарной очистки и благоустройства в 2021году. | Администрация МО «Успенский сельсовет» | До 25.05.2021 |
| 2 | Информировать руководителей организаций о необходимости организации и проведения массовых субботников по благоустройству и улучшению санитарного состояния прилегающих территорий в рекомендуемые сроки. | Администрация МО «Успенский сельсовет» | Постоянно |
| 3 | Информировать по вопросам санитарной очистки и соблюдению противопожарной безопасности прилегающих территорий частных домов. | Администрация МО «Успенский сельсовет» | Постоянно |
| 4 | Организовать выявление и ликвидацию несанкционированных свалок | Администрация МО «Успенский сельсовет» | в весенне-летний период 2021г. |
| 5 | Проведение Разъяснительной работы с населением по вопросам благоустройства и порядка обращения с отходами потребления | Администрация МО «Успенский сельсовет» | 2021год постоянно |
| 6 | Проведение субботников по благоустройству территории. Организовать уборку территорий мест общего пользования (улиц, тротуарных дорожек, парков, берега реки): | Администрация МО «Успенский сельсовет» | 2021год Ежемесячно, при наступлении благоприятных погодных условий |
| 7 | Организовать и провести уборку территории полос отвода автомобильных дорог | Администрация МО «Успенский сельсовет» | Апрель 2021г. |
| 8 | Благоустройство мемориалов, воинских захоронений и памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, гражданских кладбищ. | Администрация МО «Успенский сельсовет», ДК с. Успенка | Апрель-май 2021года |
| 9 | Привести в надлежащее состояние территории кладбищ . | Глава МО «Успенский сельсовет» | До 20.05.2021 |
| 10 | Составление протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и за неисполнение предписаний, выданных должностными лицами органа муниципального контроля. | Уполномоченные лица администраций | 2021год |
| 11 | Оборудование адресными таблицами | Администрация МО «Успенский сельсовет» | Июнь 2021 |