# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.03.2023

№ 18-р

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья на территории

МО «Успенский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации противопаводковых мероприятий в 2023 году:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Успенский сельсовет» в 2023 году (приложение № 1).

- Обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Успенский сельсовет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Успенский сельсовет:                                 О.В. Мершиёва.

Утвержден

Распоряжением администрации

МО «Успенский сельсовет»

От 10.03.2023 №18-р

План

Мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья на территории МО «Успенский сельсовет» в 2023 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, а также защите населения и территории МО «Успенский сельсовет» по безаварийному пропуску весеннего половодья | 15.03.2023 | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 2. | Провести обследование водооградительного вала. Определить объемы земляных работ, связанные с укреплением водооградительного вала. | До 19.03.2023 | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 3. | Доведение информации о паводковом периоде до населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей, попадающих в зону подтопления, с целью недопущения утраты товароматериальных ценностей и вывода из паводкоопасных зон сельскохозяйственных животных. | До 29.03.2023 | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 4. | Проверка готовности систем оповещения | март | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 5. | Уточнить планы: -эвакуации населения из зон возможного затопления (подтопления); -первоочередного жизнеобеспечения населения поселения. | До 20.03.2023 | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 6. | Проводить разъяснительную работу среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья и в период его прохождения. | Март-апрель | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 7. | Обеспечить в предпаводковый, паводковый период и в течение пропуска половодья ежедневное наблюдение за целостностью водозащитных валов в границах поселений. | В предпаводковый, паводковый период | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 8. | Создать мобильные группы из сил и средств на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | В период паводка | Глава МО «Успенский сельсовет» |
| 9. | Своевременно оповещать и информировать население поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения, о водохозяйственной обстановке, объемах сброса воды с Волжской ГЭС | В период паводка | Глава МО «Успенский сельсовет» |